## Slide 1: Projet Final
POTTIER Loïc
DUCHATEAU Enzo
DURIEZ Adrien
DEDRIE Louis
DUQUESNE Guillaume

## Slide 2: Sommaire
Objectifs
Présentation Scrum
Organisation du groupe
Critique de la méthode
Critique du travail en groupe
Conclusion

## Slide 3: Objectifs
Réaliser une application web visant à mettre en relation les diplômés de l’IUT de Calais, cela comprends :
La création d’une maquette du site
La création d’un MCD et MLD de base de donnée
La création d’une arborescence
La réalisation du site en HTML, CSS, JavaScript
La création d’un PowerPoint pour présenter le rendu final

## Slide 4: Présentation Scrum
Entretien avec le product owner
Définition des User Stories
Préparation du product backlog
Préparation des sprint
Réalisation des sprints
Rétrospective/revue des sprint
Fin de projet

## Slide 5: Organisation du groupe
Répartition des tâches individuellement, en s’entraidant régulièrement et en demandant de l’aide aux autres.
Le rôle de Scrum Master a tourné régulièrement entre les membres de l’équipe afin que tout le monde participe à l’organisation.
Réunions assez régulières, environ toutes les heures et demi.

## Slide 6: Critique de la méthode
La méthode adoptée était plutôt efficace, les seuls problèmes que l’on a rencontrés pendant les différentes réalisations concernaient des manques de connaissances techniques, notamment pour le JavaScript.

## Slide 7: Critique du travail en groupe
La charge de travail était parfois répartie de manière irrégulière, ce qui a causé des petits retard car tout le monde ne terminait pas en même temps ses tâches.
L’utilisation de GitHub était une bonne idée, mais la prise en main a été plutôt longue et fastidieuse.
Le groupe a rencontré la « vallée de la mort », c’est-à-dire des moments de difficulté, que nous avons réussi à surmonter.

## Slide 8: Conclusion
Ce projet était intéressant sur plusieurs aspect. Déjà, il nous a permis de nous rafraîchir la mémoire sur l’HTML et le CSS. De surcroit, nous avons pu bien mettre en pratique la méthode agile avec des outils tels que Trello ou encore GitHub. Nous avons eu quelques difficultés, mais nous les avons surmontées en groupe.
Le projet en lui-même était intéressant, le sujet très clair et la professeure nous a bien accompagné.