**Rétrospective du Sprint 1**

**Le sprint n°1 était composé de 6 points principaux :**

* Maquette du site : terminée et équipe satisfaite, toutes les pages ont été réalisées
* Arborescence du site : terminée et équipe satisfaite, l’entièreté de l’arborescence est réalisée
* Modèle de la base de données : terminée et équipe satisfaite, MCD et MLD réalisés
* Page de connexion : page créée et fonctionnelle, mais pas liée a une base de données, fonctionnement théorique uniquement
* Page de récupération de mot de passe : fonctionnelle, mais pas d’envoi de mail de récupération.
* Page profil utilisateur : pas terminée entièrement, ce point passera sur le sprint deux

**Points positifs :**

Pour les trois premiers points, tout s’est très bien déroulé, les travaux ont étés répartis et effectués correctement et nous somme globalement tous très satisfait du travail réalisé.

**Points négatifs :**

Pour la deuxième partie (la création des pages web), l’organisation a été moins efficace, nous étions plusieurs sur les mêmes étapes et nous n’avons pas réussi à terminer la dernière étape du sprint dont nous avions sous-estimé la durée de réalisation. Elle a donc été reportée au deuxième sprint.  
De plus certains désaccords sur la manière de les réaliser nous ont fait perdre du temps.