**Rétrospective du Sprint 2**

**Le sprint n°2 était composé de 5 points principaux :**

* Validation d’une fiche : terminé, les informations sont éditables.
* Modification et complétion d’une fiche : idem
* Modification de la visibilité d’une fiche : idem
* Suppression d’une fiche / de son compte : suppression possible, sans réel effet sur les données pour l’instant

**Points positifs :**

La totalité du sprint a été réalisée, et les résultats sont satisfaisant, en parallèle des travaux web, nous avons passé à l’écrit notre charte graphique et l’avons appliquée à tous nos documents.

**Points négatifs :**

Les points négatifs du premier sprint ont majoritairement étés corrigés, mais nous avons mal estimé la durée nécessaire pour nos User Stories, en effet, nous avons rapidement tout terminé et avons dû organiser une réunion pour en implémenter d’autres, ce qui nous a fait perdre du temps.